Tabla de contenido

1.	Introducción.	2

2.	Objeto y alcance	2

3.	Declaratoria obligatoria para progresión TRL	2

4.	Marco de referencia y principios de aseguramiento	3

5.	Estructura general de evidencias	3

6.	Ruta institucional para documentar y validar un TRL	4

7.	Matriz resumen de niveles TRL	5

8.	Guía de documentación por nivel TRL	6

8.1.	Investigación básica - TRL 1	6

8.2.	Concepto tecnológico formulado - TRL 2	6

8.3.	Prueba experimental de concepto - TRL 3	7

8.4.	Validación tecnológica en laboratorio - TRL 4	7

8.5.	Validación en entorno relevante - TRL 5	8

8.6.	Demostración tecnológica en ambiente relevante - TRL 6	8

8.7.	Prototipo funcional en ambiente operativo - TRL 7	9

8.8.	Sistema completo y evaluado - TRL 8	9

8.9.	Operación comercial y escalamiento - TRL 9	9

9.	Plantilla institucional mínima de informe TRL	10

10.	Control de calidad, revisión y cierre.	11

11.	Anexos	11

Anexo 1. Declaratoria de cumplimiento del nivel TRL anterior	11

Anexo 2. Lista de chequeo rápida para investigadores	12

Referencias	12

# Introducción.

Esta guía establece un marco institucional para identificar, documentar y verificar el nivel de madurez tecnológica de los productos, procesos, servicios, prototipos, desarrollos, modelos o soluciones generados por investigadores y equipos académicos de la Universidad de Santander. Su propósito es facilitar la preparación de informes técnicos y la recopilación ordenada de evidencias que respalden el avance de una tecnología desde una etapa conceptual hasta una operación comercial u operacional validada.

La guía conserva el enfoque de aseguramiento de calidad, trazabilidad documental y verificación objetiva de evidencias. Por ello, cada nivel TRL debe soportarse mediante un informe técnico y un expediente de evidencias que permita a evaluadores internos o externos reconocer qué se ha hecho, cómo se validó, qué resultados se obtuvieron y qué condiciones deben cumplirse para avanzar al siguiente nivel.

Uso de la guía El documento debe utilizarse como instrumento de orientación para investigadores, gestores de transferencia, líderes de proyectos, comités técnicos y unidades responsables de validar productos tecnológicos. No reemplaza las políticas institucionales, los requisitos regulatorios sectoriales ni los procedimientos específicos de propiedad intelectual, contratación o transferencia tecnológica.

# Objeto y alcance

La guía tiene por objeto estandarizar la forma en que se describen, soportan y revisan los niveles TRL en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación, transferencia y extensión. Aplica a tecnologías con potencial de aplicación social, productiva, ambiental, clínica, educativa, industrial, cultural o institucional, siempre que exista una ruta de desarrollo verificable y evidencias asociadas a su madurez técnica, comercial, normativa y organizacional.

El alcance comprende la identificación del nivel TRL actual, la preparación del informe técnico correspondiente, la organización del repositorio de evidencias, la revisión de cumplimiento y la emisión de una recomendación de avance, permanencia o ajuste. Cuando una tecnología ya se encuentre en un nivel avanzado, el equipo responsable debe reconstruir el expediente retrospectivo de los niveles previos con evidencias verificables.

# Declaratoria obligatoria para progresión TRL

Declaratoria obligatoria Para reconocer o subir el nivel de madurez tecnológica de una tecnología, producto, proceso, prototipo o servicio, el equipo responsable deberá demostrar el cumplimiento integral de los requisitos, el informe técnico y las evidencias del TRL inmediatamente anterior. No se podrá aprobar la progresión a un nivel superior sin evidencia verificable del nivel previo, salvo concepto técnico formal que justifique la reconstrucción documental retrospectiva y que sea aprobado por la instancia institucional competente.

Esta declaratoria garantiza continuidad técnica, trazabilidad documental y consistencia en el proceso de maduración tecnológica. La progresión TRL no se fundamenta únicamente en la percepción del investigador ni en el estado deseado de la tecnología; debe sustentarse en resultados verificables, criterios de aceptación, evidencias fechadas, responsables identificados y documentos aprobados.

La solicitud de reconocimiento de un nuevo TRL debe incluir el expediente del nivel solicitado y el cierre documental del nivel inmediatamente anterior. Cuando el proyecto provenga de una tecnología externa, licencia, desarrollo previo o trayectoria no documentada dentro de la institución, el equipo deberá presentar una matriz retrospectiva de evidencias que permita verificar los hitos ya alcanzados.

# Marco de referencia y principios de aseguramiento

La evaluación de TRL se fundamenta en criterios de madurez tecnológica, trazabilidad, verificabilidad, completitud y objetividad. La versión base de esta guía toma como referencia los niveles TRL, la gestión documental y el aseguramiento de calidad descritos en el documento institucional previo, incluyendo el uso de evidencias técnicas, funcionales, comerciales, normativas y organizacionales.

| Principio | Aplicación institucional |
| --- | --- |
| Trazabilidad documental | Cada evidencia debe contar con identificación, fecha, versión, responsable, ubicación de archivo y relación explícita con el nivel TRL que soporta. |
| Verificabilidad | Los resultados deben poder ser revisados por terceros mediante datos primarios, protocolos, bitácoras, fotografías, registros, certificados, actas o reportes externos. |
| Completitud | Cada nivel debe documentar evidencia técnica, comercial, normativa y organizacional según la naturaleza de la tecnología. |
| Objetividad | La interpretación del avance debe basarse en criterios definidos, resultados medibles, limitaciones documentadas y conclusiones sustentadas. |
| Mejoramiento continuo | Las brechas identificadas deben convertirse en acciones, ajustes de diseño, nuevas pruebas, planes de certificación o estrategias de transferencia. |

# Estructura general de evidencias

Todo expediente TRL debe organizarse en cuatro ejes de evidencia. Estos ejes permiten que el avance tecnológico no se evalúe únicamente por el desempeño técnico, sino también por su viabilidad de uso, cumplimiento normativo y capacidad institucional para sostener el desarrollo.

| Eje de evidencia | Propósito | Ejemplos de soporte |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Demostrar desempeño, diseño, integración, confiabilidad y funcionamiento de la tecnología. | Datos, protocolos, bitácoras, especificaciones, prototipos, fotografías, videos, gráficas, reportes de pruebas. |
| Comercial o de usuario | Demostrar necesidad, usuarios, mercado, adopción, satisfacción o disposición de uso. | Entrevistas, estudios de mercado, reportes de usuario, cartas de intención, indicadores de ventas, satisfacción. |
| Normativo y propiedad intelectual | Demostrar revisión de requisitos regulatorios, estándares, certificaciones, patentes o derechos asociados. | Búsquedas de patentes, matrices normativas, solicitudes, registros, certificados, contratos, conceptos jurídicos. |
| Organizacional | Demostrar recursos, roles, aliados, gobernanza, operación, sostenibilidad y capacidad de escalamiento. | Actas, cronogramas, presupuestos, organigramas, planes de manufactura, acuerdos, matrices de riesgo. |

El expediente debe estar almacenado en una carpeta controlada. Se recomienda utilizar una estructura estándar con subcarpetas para control documental, informe principal, evidencia técnica, evidencia comercial, evidencia normativa, evidencia organizacional y anexos. Cada archivo debe nombrarse de manera que permita identificar el TRL, el tipo de evidencia, la fecha y la versión.

# Ruta institucional para documentar y validar un TRL

La documentación de un TRL debe seguir una ruta secuencial que favorezca la revisión técnica y la toma de decisiones. El flujo propuesto permite reconocer el estado de madurez, completar evidencias, revisar brechas y emitir una recomendación institucional.

| Etapa | Acción requerida | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificación | El equipo describe la tecnología, su estado actual y el nivel TRL que considera alcanzado. | Ficha inicial de identificación tecnológica. |
| 2. Verificación previa | Se revisa si existe informe y evidencia suficiente del TRL anterior. | Declaratoria de cumplimiento del nivel previo o plan de reconstrucción documental. |
| 3. Organización del expediente | Se recopilan el informe principal, datos, anexos, soportes técnicos, comerciales, normativos y organizacionales. | Carpeta de evidencia completa y codificada. |
| 4. Revisión técnica | Pares internos, gestores de transferencia o comité revisan consistencia, suficiencia y verificabilidad. | Concepto técnico con observaciones. |
| 5. Cierre o ajuste | Se emite recomendación de reconocimiento, avance condicionado o permanencia en el nivel actual. | Acta de cierre, plan de mejora o recomendación de avance. |

# Matriz resumen de niveles TRL

La siguiente matriz permite ubicar de forma rápida el nivel de madurez tecnológica y la evidencia mínima esperada. No reemplaza la revisión detallada por nivel, pero sirve como instrumento de orientación para investigadores y evaluadores.

| Nivel | Nombre institucional | Descripción sintética | Evidencia mínima esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| TRL 1 | Investigación básica | Principios científicos observados y reportados. | Revisión bibliográfica formal, matriz principio-aplicación y referencias con DOI. |
| TRL 2 | Concepto tecnológico formulado | Aplicación tecnológica descrita y sustentada en investigación aplicada. | Ficha técnica, análisis de concepto, búsqueda de patentes, usuarios potenciales y estrategia preliminar de transferencia. |
| TRL 3 | Prueba experimental de concepto | Primera validación experimental del concepto en laboratorio. | Informe de prueba de concepto, protocolo, datos brutos, análisis estadístico, bitácora, fotografías y retroalimentación inicial de usuarios. |
| TRL 4 | Validación tecnológica en laboratorio | Prototipo integrado validado en ambiente controlado. | Informe de validación, especificaciones de integración, pruebas con réplicas, análisis de confiabilidad, manufacturabilidad inicial, mercado ampliado y matriz de riesgos. |
| TRL 5 | Validación en entorno relevante | Tecnología validada bajo condiciones que simulan o representan el entorno real. | Informe en entorno relevante, parámetros ambientales, comparación laboratorio-entorno, confiabilidad, análisis normativo, ACV preliminar y cartas de aliados cuando aplique. |
| TRL 6 | Demostración tecnológica en ambiente relevante | Demostración en planta piloto o ambiente industrial relevante con usuarios potenciales. | Informe de planta piloto, proceso de manufactura, producción piloto, control de calidad, usuarios pilotos, certificaciones en trámite y análisis económico preliminar. |
| TRL 7 | Prototipo funcional en ambiente operativo | Sistema real o prototipo funcional probado en ambiente operativo con primeros clientes o usuarios. | Informe de ambiente operativo, lote piloto, manuales, reportes de usuarios finales, documentación técnica completa y estándares aplicables. |
| TRL 8 | Sistema completo y evaluado | Producto o sistema final manufacturado y validado para operación real. | Dossier técnico y comercial, especificación final, plan de producción comercial, certificaciones, registros, control de calidad, operación comercial inicial y modelo de negocio. |
| TRL 9 | Operación comercial y escalamiento | Tecnología integrada en contexto comercial u operacional real, con operación sostenida. | Informe de desempeño comercial, ventas, indicadores financieros, satisfacción, confiabilidad, mejora continua, cadena de suministro y plan de expansión. |

# Guía de documentación por nivel TRL

Cada nivel debe documentarse mediante un informe principal y un conjunto de evidencias mínimas. La extensión del informe dependerá de la complejidad de la tecnología; sin embargo, ningún informe debe omitir objetivos, metodología, resultados, análisis, limitaciones, conclusiones, anexos y recomendación de avance.

## Investigación básica - TRL 1

Este nivel documenta la base científica que justifica la existencia de una posible tecnología. El énfasis está en demostrar que los principios reportados en literatura son pertinentes, verificables y aplicables a una oportunidad tecnológica futura.

Informe obligatorio: EV-TRL1-001. Reporte de investigación básica y revisión de literatura científica.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Fenómeno o principio científico identificado y documentado. | Revisión bibliográfica formal; matriz principio-aplicación; mapa conceptual. |
| Comercial | Aplicación tecnológica potencial descrita de forma preliminar. | Análisis inicial de posibles usos y necesidad que podría atender. |
| Normativo | Identificación preliminar de restricciones o normas del sector. | Nota de vigilancia normativa inicial cuando aplique. |
| Organizacional | Equipo responsable y línea de investigación identificados. | Acta o registro de aprobación interna del tema. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 1 debe existir evidencia suficiente de que el principio científico está documentado en literatura confiable y que se justifica formular un concepto tecnológico en TRL 2.

## Concepto tecnológico formulado - TRL 2

En este nivel el investigador transforma la base científica en un concepto tecnológico identificable. La documentación debe explicar qué es la tecnología, cómo funcionaría y qué necesidad podría atender.

Informe obligatorio: EV-TRL2-001. Ficha técnica y análisis de concepto tecnológico.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Descripción clara del concepto, arquitectura, componentes principales e hipótesis de funcionamiento. | Ficha técnica, diagrama de arquitectura, white paper del concepto. |
| Comercial | Usuarios, aplicaciones y necesidades preliminares identificadas. | Matriz de usuarios; mínimo 3 a 5 entrevistas exploratorias; análisis cualitativo de mercado. |
| Normativo / PI | Búsqueda inicial de patentes y posible libertad de operación. | Reporte en WIPO, USPTO, Espacenet, SIC u otras fuentes pertinentes. |
| Organizacional | Ruta preliminar de transferencia y aliados potenciales. | Estrategia inicial de propiedad intelectual y transferencia. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 2 debe existir un concepto técnico coherente, diferenciado frente al estado del arte y con usuarios o aplicaciones potenciales identificadas.

## Prueba experimental de concepto - TRL 3

Este nivel exige la primera comprobación experimental de la factibilidad del concepto. La evidencia debe mostrar si el concepto funciona, con qué limitaciones y qué ajustes requiere antes de integrar un prototipo.

Informe obligatorio: EV-TRL3-001. Informe de prueba experimental de concepto en laboratorio.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Componentes identificados, protocolo de prueba y datos experimentales. | BOM, protocolo firmado, bitácora, datos crudos, fotografías o videos. |
| Analítico | Resultados interpretados frente a la hipótesis inicial. | Tablas, gráficas, media, desviación estándar, IC 95 % u otro análisis pertinente. |
| Comercial | Retroalimentación inicial de usuarios potenciales. | Minutas de 5 a 10 entrevistas y matriz de cambios solicitados. |
| Normativo / PI | Actualización de búsqueda de patentes o restricciones. | Reporte actualizado de vigilancia tecnológica o propiedad intelectual. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 3 debe demostrarse experimentalmente que el concepto tiene funcionamiento inicial y que sus resultados justifican avanzar hacia integración de componentes en TRL 4.

## Validación tecnológica en laboratorio - TRL 4

En este nivel el prototipo integrado debe funcionar como sistema bajo condiciones controladas. La evidencia debe demostrar integración, repetibilidad, criterios de aceptación y riesgos técnicos identificados.

Informe obligatorio: EV-TRL4-001. Informe de validación tecnológica de prototipo integrado en laboratorio.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Componentes integrados, especificaciones y diagrama del sistema. | Arquitectura final, interconexiones, especificaciones técnicas y prototipo funcionando. |
| Validación | Pruebas con réplicas y criterios de aceptación definidos. | Datos de al menos 3 réplicas; análisis estadístico; certificados de calibración si aplica. |
| Comercial | Validación de mercado ampliada y manufacturabilidad inicial. | Estudio de mercado preliminar; 10 a 15 entrevistas; análisis de procesos y costos iniciales. |
| Gestión | Riesgos técnicos, comerciales y financieros documentados. | Matriz de riesgos con plan de mitigación y acta de revisión por pares. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 4 debe demostrarse que el prototipo integrado funciona en laboratorio con confiabilidad suficiente y que existen planes de ajuste para validarlo en entorno relevante.

## Validación en entorno relevante - TRL 5

Este nivel desplaza la evaluación desde el laboratorio hacia un entorno que representa condiciones reales o simuladas de uso. La comparación entre desempeño de laboratorio y entorno relevante es una evidencia central.

Informe obligatorio: EV-TRL5-001. Informe de validación en entorno relevante.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Entorno relevante definido y prueba ejecutada con parámetros monitoreados. | Especificación del entorno, protocolo, instrumentación, series de tiempo y bitácora de eventos. |
| Desempeño | Comparación cuantitativa laboratorio-entorno relevante. | Datos, gráficas, análisis de confiabilidad, disponibilidad o MTBF cuando aplique. |
| Normativo / ambiental | Análisis de normas aplicables e impacto ambiental/social preliminar. | Matriz normativa, plan de certificación, ACV preliminar o análisis de impactos. |
| Alianzas | Sitio de prueba y actores externos documentados. | Cartas de aliados, actas o permisos de uso de entorno relevante. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 5 debe evidenciarse que la tecnología mantiene desempeño aceptable en condiciones relevantes y que se conocen los ajustes necesarios para una demostración piloto.

## Demostración tecnológica en ambiente relevante - TRL 6

En este nivel la tecnología se demuestra en planta piloto o ambiente industrial relevante, con procesos de manufactura, usuarios potenciales y control de calidad definidos.

Informe obligatorio: EV-TRL6-001. Informe de demostración tecnológica en planta piloto con usuarios.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Técnico / manufactura | Planta piloto, proceso de manufactura y capacidad definida. | Layout, DFP, especificaciones de operación, BOM, registros de producción piloto. |
| Calidad | Producción piloto con trazabilidad por lote y control de defectos. | Datos de rendimiento, scrap, gráficas de control y criterios de calidad. |
| Usuarios | Validación con usuarios pilotos reales o potenciales. | MOUs, reportes de usuario, satisfacción y disposición de compra. |
| Gestión / certificación | Organigrama operativo, certificaciones en trámite y análisis económico preliminar. | Roles, capacitación, solicitudes regulatorias, COGS, precio y punto de equilibrio. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 6 debe demostrarse que la tecnología puede operar en escala piloto con usuarios y procesos de manufactura controlados.

## Prototipo funcional en ambiente operativo - TRL 7

Este nivel requiere un prototipo funcional o lote piloto operando en condiciones reales de uso. La evidencia debe mostrar desempeño con usuarios finales, documentación técnica y capacidad organizacional.

Informe obligatorio: EV-TRL7-001. Informe de prototipo funcional en ambiente operativo real.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Producto | Producto o sistema funcional en versión cercana a la final. | Especificación completa, muestras de producto, manuales e instrucciones. |
| Operación | Proceso de baja escala operativo y documentado. | Registros de producción, control de calidad y trazabilidad de lotes. |
| Clientes / usuarios | Pruebas con usuarios finales o primeros clientes. | Acuerdos, reportes de desempeño, satisfacción, problemas y acciones correctivas. |
| Organización | Equipo operativo, roles y entrenamiento definidos. | Organigrama, registros de capacitación y protocolos de soporte. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 7 debe evidenciarse que el prototipo funcional opera en ambiente real con usuarios finales y que la documentación técnica permite su uso y soporte.

## Sistema completo y evaluado - TRL 8

En este nivel el sistema debe encontrarse completo, evaluado y preparado para producción o comercialización. La documentación técnica, comercial y regulatoria debe estar integrada en un dossier.

Informe obligatorio: EV-TRL8-001. Dossier técnico y comercial para producción comercial.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Producto final | Especificación final aprobada y matriz de trazabilidad requisitos-diseño. | Diagramas finales, materiales, tolerancias, proveedores cualificados. |
| Producción | Plan de producción comercial y control de calidad final. | Capacidad, layout, recursos, planes de muestreo, Cpk/Ppk, FMEA final. |
| Regulatorio / PI | Certificaciones, registros o derechos de propiedad documentados. | Certificados, registros sanitarios, patentes, derechos de autor o contratos. |
| Comercial | Operación comercial inicial y modelo de negocio documentado. | Ventas iniciales, ingresos, márgenes, satisfacción y proyecciones financieras. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 8 debe demostrarse que el producto está completo, validado, documentado y listo para operación comercial sostenida o escalamiento.

## Operación comercial y escalamiento - TRL 9

El nivel final exige evidencia de operación comercial u operacional sostenida. El foco está en desempeño en mercado, confiabilidad, mejora continua, cadena de suministro y sostenibilidad.

Informe obligatorio: EV-TRL9-001. Informe de operación comercial y desempeño de mercado.

| Eje | Qué debe demostrarse | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Comercial | Operación sostenida con ventas, clientes y canales activos. | Registros de ventas, ingresos, clientes, canales y expansión geográfica. |
| Financiero | Rentabilidad y desempeño financiero documentados. | Estados financieros, márgenes, flujo de caja, ROI y análisis por línea. |
| Calidad / mercado | Satisfacción, confiabilidad y desempeño frente a competencia. | NPS, CSAT, MTBF, MTTR, quejas, devoluciones y reportes de terceros. |
| Escalamiento | Mejora continua, suministro estable y plan de crecimiento. | Versiones, ECO, contratos de proveedores, reportes ambientales y plan de expansión. |

Criterio de cierre: Para cerrar TRL 9 debe demostrarse que la tecnología opera de forma sostenida en mercado o contexto operacional real y que cuenta con evidencia de desempeño, mejora y escalabilidad.

# Plantilla institucional mínima de informe TRL

El informe TRL debe ser un documento técnico institucional, breve cuando el nivel sea inicial y más robusto cuando la tecnología se aproxime a validación operativa o comercial. La siguiente estructura puede adaptarse a cada nivel, manteniendo la trazabilidad de evidencias y la declaratoria de cumplimiento del TRL anterior.

| Sección del informe | Contenido esperado |
| --- | --- |
| Identificación | Nombre de la tecnología, código del proyecto, TRL solicitado, responsable técnico, unidad académica, aliados, fecha y versión. |
| Declaratoria de nivel previo | Confirmación de que se adjunta informe y evidencia del TRL anterior, o justificación de reconstrucción retrospectiva aprobada. |
| Resumen ejecutivo | Descripción breve de la tecnología, necesidad atendida, estado de madurez, resultados clave y recomendación. |
| Objetivo del informe | Propósito de la documentación y alcance del nivel TRL que se solicita reconocer. |
| Descripción técnica | Principio, arquitectura, componentes, funcionamiento, especificaciones o versión del producto. |
| Metodología de validación | Protocolos, diseño de prueba, entorno, muestras, réplicas, equipos, variables, criterios de aceptación y responsables. |
| Resultados y análisis | Datos, gráficas, análisis estadístico cuando aplique, comparación con criterios de aceptación y limitaciones. |
| Evidencia comercial o de usuario | Usuarios, entrevistas, mercado, satisfacción, disposición de uso, ventas o adopción según el nivel. |
| Evidencia normativa y de propiedad intelectual | Búsquedas, análisis de libertad de operación, permisos, certificaciones, registros o contratos. |
| Evidencia organizacional | Recursos, roles, aliados, manufactura, operación, riesgos, cronograma y sostenibilidad. |
| Conclusión y recomendación | Concepto sobre cumplimiento del nivel, brechas, ajustes requeridos y pertinencia de avanzar al siguiente TRL. |
| Anexos | Datos brutos, protocolos firmados, bitácoras, fotografías, actas, certificados, cartas, contratos y demás soportes. |

# Control de calidad, revisión y cierre.

La revisión de un expediente TRL debe verificar que el nivel solicitado sea coherente con la evidencia presentada. El control de calidad debe centrarse en la correspondencia entre criterios, resultados, anexos y conclusiones, así como en la existencia del informe y evidencias del TRL anterior.

| Criterio de revisión | Pregunta orientadora | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Suficiencia | ¿Las evidencias cubren los ejes técnico, comercial, normativo y organizacional según el nivel? | Expediente completo o solicitud de complementación. |
| Coherencia | ¿Los resultados sustentan la conclusión de madurez tecnológica? | Conclusiones alineadas con datos y criterios de aceptación. |
| Trazabilidad | ¿Los archivos tienen fecha, versión, responsable y ubicación controlada? | Evidencia verificable y auditable. |
| Progresión | ¿Se anexó el informe y evidencia del TRL anterior? | Cumplimiento de la declaratoria obligatoria. |
| Riesgos y brechas | ¿Se identifican limitaciones, ajustes y acciones para el siguiente nivel? | Plan de fortalecimiento o recomendación de avance. |

El concepto de cierre puede clasificar la solicitud como nivel reconocido, avance condicionado, permanencia en el nivel actual o no reconocida por insuficiencia de evidencia. Las observaciones deben quedar registradas en acta o formato institucional, indicando acciones, responsables y fecha esperada de subsanación.

# Anexos

## Anexo 1. Declaratoria de cumplimiento del nivel TRL anterior

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Tecnología / producto |  |
| TRL solicitado |  |
| TRL inmediatamente anterior |  |
| Informe del TRL anterior adjunto | Sí ___ No ___ No aplica ___ |
| Evidencias del TRL anterior adjuntas | Sí ___ No ___ |
| Repositorio o ruta de evidencias |  |
| Responsable técnico |  |
| Revisor institucional |  |
| Concepto | Cumple ___ Cumple con ajustes ___ No cumple ___ |
| Observaciones |  |

## Anexo 2. Lista de chequeo rápida para investigadores

| Ítem | Verificación |
| --- | --- |
| La tecnología cuenta con nombre, descripción, responsable, versión y TRL solicitado. | Sí ___ No ___ |
| El informe del nivel solicitado contiene objetivos, metodología, resultados, análisis, conclusiones y anexos. | Sí ___ No ___ |
| Se anexó el informe y la evidencia del TRL anterior. | Sí ___ No ___ |
| Los datos primarios o soportes técnicos están disponibles en formato verificable. | Sí ___ No ___ |
| Las evidencias comerciales, normativas y organizacionales se incluyen según la naturaleza y nivel de la tecnología. | Sí ___ No ___ |
| Las limitaciones, riesgos y acciones de mejora están documentadas. | Sí ___ No ___ |
| El expediente fue revisado por el responsable técnico antes de remitirlo a evaluación. | Sí ___ No ___ |

## Referencias

International Organization for Standardization. (2013). ISO 16290:2013. Space systems — Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and their criteria of assessment. ISO.

International Organization for Standardization. (2015). ISO 9001:2015. Quality management systems — Requirements. ISO.

International Organization for Standardization. (2019). ISO 56002:2019. Innovation management — Innovation management system — Guidance. ISO.

International Organization for Standardization. (2020). ISO 56005:2020. Innovation management — Tools and methods for intellectual property management — Guidance. ISO.

National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). Technology Readiness Level Definitions. NASA.

Mankins, J. C. (1995). Technology Readiness Levels: A White Paper. NASA, Office of Space Access and Technology, Advanced Concepts Office.

European Commission. (2018). Horizon 2020 Work Programme 2018–2020. General Annexes: G. Technology readiness levels (TRL). European Commission.

OECD & Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation (4th ed.). OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264304604-en.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2022). Guía para la transferencia de tecnología. Minciencias.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (s. f.). Anexo 9. Niveles de madurez tecnológica y de manufactura: TRL y MRL. Minciencias.

República de Colombia. (1991). Decreto Ley 393 de 1991. Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. Departamento Administrativo de la Función Pública.

República de Colombia. (1991). Decreto Ley 591 de 1991. Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. Minciencias.

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Departamento Administrativo de la Función Pública.

Departamento Nacional de Planeación. (2021). Documento CONPES 4069. Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031. DNP.